汕头大学精神卫生中心

文体广场工程

招  标  文  件

采购项目编号：JWZW2015002

采   购  人：汕头大学精神卫生中心

发布日期：2015年1月21日

目      录

第一章 投标邀请函	2

第二章  采购项目内容	3

第三章  投标人须知	4

第四章  评标方法、步骤及标准	5

第五章 合同书格式	6

第六章  投标文件格式	12

## 第一章 投标邀请函

各（潜在）投标人:

我院拟对文体广场工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一、采购项目编号：　JWZW2015002

二、采购项目名称：汕头大学精神卫生中心文体广场工程

三、采购预算： 214592.87元

四、项目内容及需求：详见施工图和汕头市佳正工程咨询有限公司编制的预算报告书的内容。

五、投标人资格：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具备建筑装饰装修工程专业承包三级或三级以上资质，取得有效的《安全生产许可证》且具有独立法人资格；

3．不接受联合体投标。

六、现场踏勘(答疑会)时间、地点：不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察。

七、符合资格的投标人应当在2015年 1月 28日11点前到采购人处报名并购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。购买招标文件时须提供以下资料：

1、营业执照副本和税务登记证副本；

2、企业资质证书副本；

3、安全生产许可证；

5、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及委托人身份证（如有委托须提供）。

注：以上资料复印件一式份并装订成册，复印件须加盖投标人单位公章，原件交验。

八、投标截止时间：2015年 2月 11 日上午11时。

九、投标文件送达地点：汕头市龙湖区泰山北路万吉片区汕头大学精神卫生中心总务科。

十、开标地点：汕头市龙湖区泰山北路万吉片区汕头大学精神卫生中心门诊综合楼三楼会议室。

十一、评标方法：采用最低价评标法。

十二、采购人的联系方式

1.采购人：汕头大学精神卫生中心

联系地址：汕头市泰山北路万吉工业区万吉北东街

联系人：朱先生                     联系方式：0754-82902776

2015 年 1 月 21 日

## 第二章  采购项目内容

一、项目情况介绍

本项目为汕头大学精神卫生中心文体广场建设工程，资金来源为财政资金。

二、投标人资格要求

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．具备建筑装饰装修工程专业承包三级或三级以上资质，取得有效的《安全生产许可证》，且具有独立法人资格；

3．不接受联合体投标。

三、采购项目技术要求

1.图纸：详见施工图纸。

2.预算书：详见汕头市佳正工程咨询有限公司编制的工程预算报告书。

四、采购项目商务要求

1.采购预算：人民币214592.87元（其中：安全防护、文明施工费为5766.25元，暂列金额7489元 ）

2.投标限价：

最高限价=（采购预算-安全防护、文明施工费-暂估价-暂列金额）×87%+安全防护、文明施工费+暂估价+暂列金额=188419元；

最低限价=（采购预算-安全防护、文明施工费-暂估价-暂列金额）×80%+安全防护、文明施工费+暂估价+暂列金额=174325元。

3.工期：30个日历天。

4.质量要求：国家现行施工验评标准合格等级。

5.总包及分包规定：不得违法分包。

6.保修期：2年。

7.售后服务要求：保修期内应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在2小时内响应，12小时内解决使用单位提出的维修要求；保修期满后，提供有偿的优惠条件。

8.付款方式：

暂列金额由采购人根据工程需要使用，不列入合同支付款；预算书中暂估价项目按实际发生的工程量进行结算，多退少补，列入合同支付款。

（1）工程竣工验收合格后两周内，采购人支付合同价款的95%；

（2）余款在保修期满后支付。

（3）质量保证金按工程保修书的约定执行。

9.承包方式：采用固定总价合同，按中标价计，如投标时投标人对采购人提供的预算书和施工图纸没有异议，则除工程变更外，中标人必须按施工图纸和预算书的内容完成；

10.工程量增减调整方法：如投标时投标人对提供的预算书和施工图纸没有异议，则中标人必须完成施工图纸和预算书包括的内容，因工程变更引起的工程量增减结合中标浮动率按实结算；

12.其它要求：

（1）工程变更结算的方法：合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格提出变更工程单价，中标人、采购人及造价部门协商确定。

## 第三章  投标人须知

一、投标文件的数量和签署

投标人应编制投标文件一式陆份，其中正本壹份和副本伍份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

二、投标文件的递交

1.投标人应将投标文件正、副本装入一个密封袋。密封袋应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称、采购人名称、投标人名称；

（2）注明“于投标截止时间之前不准启封”的字样。

三、开标与评标

1招标采购单位在《投标邀请书》中规定的时间和地点组织公开开标。

2.评标委员会成员由采购人单位的五名人员组成。

3.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

## 第四章  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《招标投标法》等的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、评标方法

本次评标采用最低价评标法确定中标候选人。

二、评标步骤

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据价格高低顺序推荐中标候选人。如价格一致，再对施工方案进行评估，确定中标候选人顺序。

## 第五章 合同书格式

工程编号：

合同编号：

广东省建设工程施工合同

2009年版

工程名称：汕头大学精神卫生中心文体广场工程

发 包 人：汕头大学精神卫生中心

承 包 人：

广东省建设厅制

第一部分  协议书

发包人:（全称）汕头大学精神卫生中心

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：汕头大学精神卫生中心文体广场工程

工程地点：汕头市泰山北路万吉工业区

工程内容：详见施工图和汕头市佳正工程咨询有限公司编制的预算报告书的内容。

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

工程承包范围：按发包人提供的施工图纸和预算书的内容。

三、合同工期

工程合同工期： 30个日历天

四、质量标准：国家现行施工验评标准合格等级。

五、合同价款：

合同总价（大写）：                                  ；

（小写）：                                元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》中赋予的规定一致，包括招标书、投标书、施工图纸与工程预算书等。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于                   后生效。

发 包 人（公章）：                          承 包 人（公章）：

地      址：                               地      址：

法定代表人或委托                           法定代表人：

代理人（签字）：                            委托代理人：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

第二部分  通用条款

应用广东省建设厅颁布的《广东省建设工程施工合同范本》（2009年版）

1 合同价款的约定：（1）采用固定总价合同，按中标价计，则除工程变更外，承包人必须按施工图纸和预算书的内容完成；施工图纸有而预算书没有或预算书有而施工图纸没有的工程项目，均属本次施工范围；（2）施工图预算包干费已含在总承包款中，包干的内容为：施工雨（污）水的排除、因地形影响造成的场内料具二次运输、20米高以下的工程用水加压措施、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电、基础埋深2米以内挖土方的塌方、日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）、完工清场后的垃圾外运等。

2合同价款的调整因素包括：工程变更；费用索赔事件或发包人负责的其他情况。

3不可预见费由发包人根据工程需要使用，不列入合同支付款；预算书中暂估价项目按实际发生的工程量进行结算，多退少补，列入合同支付款。

4工程变更事件

工程变更的结算方法：（1）合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；（2）合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格提出变更工程单价，承包人、发包人及造价部门协商确定。

5进度款

双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：

暂列金额由发包人根据工程需要使用，不列入合同支付款；预算书中暂估价项目按实际发生的工程量进行结算，多退少补，列入合同支付款。

（3）工程竣工验收合格、竣工结算完成后两周内，发包人支付合同价款的95%，即人民币       元；

（4）余款在保修期满后付清；

（5）质量保证金工程保修书的约定执行。

6质量保证金

质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额： 工程结算总造价的5%。

(2)  质量保证金的扣留： 工程竣工结算时扣除。

（3）质量保证金的返还时间： 按工程质量保修书的规定执行。

7最终清算付款

最终结清申请报告

提交份数： 按合同通用条款的规定。

提交期限： 按合同通用条款的规定。

8合同争议

争议调解或认定机构：按合同通用条款的规定。

双方同意选择下列一种方式解决争议：向汕头市人民法院提起诉讼。

9合同份数

94.1 提供合同文本：由承包人提供。

94.2 合同副本的份数：副本六份，发包人执四份，承包人执二份。

第三部分  工程质量保修书

发包人：（全称）汕头大学精神卫生中心

承包人：（全称）

为保证汕头大学精神卫生中心文体广场工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、质量保修范围

质量保修范围：

（1）电气管线工程、给排水管道工程、安装工程；

（2）装饰装修工程；

（3）设备安装工程；

（4）其他项目保修期限按政府相关规定执行。

2、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）电气管线工程、给排水管道工程、安装工程为 2 年；

（2）装饰装修工程为 2 年；

（3）设备安装工程为 2 年；

（4）主要设备按设备保修书执行；

（5）其他项目保修期限按政府相关规定执行。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，所需费用由承包人负责。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5、质量保证金

本工程保留竣工结算价的5%工程尾款作为质量保证金，工程竣工验收合格之日起满后15天内发包人将质量保证金一次性付还给承包人（不计利息）；但承包人必须按本保修书履行保修期未完的责任，否则，发包人将以法律方式对承包人提出赔偿。

6、其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：              /

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                     年    月    日

## 第六章  投标文件格式

封面及目录

汕头大学精神卫生中心文体广场工程

投标文件

投标人：                       （盖投标人单位公章）

法定代表人

或其委托代理人：                  （签字或盖章）

2015年  月    日

目  录

一、投标函

二、法定代表人证明书

三、法人授权委托书（若有委托须提供）

四、资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、资质证书副本复印件

3、安全生产许可证副本复印件

4、投标保证金复印件（转账、电汇银行凭证或收款收据）

一、投标函

汕头大学精神卫生中心:

1、我方己仔细研究了汕头大学精神卫生中心文体广场工程招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （￥     ）的投标报价，工期    个日历天，按招标文件规定和合同约定实施，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行施工验评标准合格等级。

2、我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订施工合同。

（2）随同本投标函递交的资料属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺工程变更价款和合同价款将按招标文件规定的方式进行结算。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                                  （其他补充说明）。

投标人：                             （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人证明书

致：（采购人和采购代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖投标人单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

三、法人授权委托书

致：（采购人和采购代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）